HARMONOGRAM

24.03-07.04

1. Sporządzenie dokumentacji ,diagramów przypadków użycia,czynności, sekwencji ,założenia funkcjonale i niefunkcjonalne
2. Uruchomienie i wstępna konfiguracja serwera,
3. Podłączenie i weryfikacja połączenia (Web client-server oraz widows clent-server)

07.04-21.04

1. Utworzenie wstępnej wersji aplikacji internetowej

2. Implementacja logowania użytkowników

3 . Utworzenie wstępnej wersji aplikacji okienkowej

21-04 -12.05

1. Zawaansowana rozbudowa aplikacji internetowej
2. Zaawansowana rozbudowa aplikacji okienkowej
3. Uzupełnienie przesyłanych przez serwer treści
4. Przechowywanie przez serwer zalogowanych użytkowników

12.05-26.05

1. Zespalanie całości projektu

2. Test działania aplikacji.

26.05

Finalizacja i Prezentacja Projektu